Załącznik nr 9 do SWZ

UMOWA nr SA3.271……….2021

zawarta w dniu **…………. 2021 r.** w Wołowie pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Wołów z siedzibą w Wołowie, ul. Leśna 37, 56-100 Wołów, NIP: 917-000-28-18, REGON: 931024132, działającym w imieniu Skarbu Państwa,

reprezentowanym przez

Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów - ………………………

Główną Księgową Nadleśnictwa Wołów - …………………..

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

……………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………..z siedzibą w ………………………… ul ………………………………. zarejestrowanym …………………………………………………, posiadającym numer identyfikacyjny NIP……………………………..; REGON …………………………………….. reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..1 ………………………………………………… z siedzibą ………………………………………… zarejestrowaną ……………………………………………………., pod numerem KRS ………………………………….……, kapitał zakładowy…………………………………. posiadającą numer identyfikacyjny NIP………………………………………… ;REGON ……………………….., reprezentowaną przez ……………………………….2

*(1 – właściwe w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną bądź osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, także dla osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilne,   
2 - właściwe w przypadku wykonawcy będącego spółką prawa handlowego)*

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą,**

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy **Stronami**

w rezultacie dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm. – dalej „PZP”) pn. ***„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów w Nadleśnictwie Wołów”*** (dalej „Postępowanie”), została zawarta umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści:

**§1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu monitoringu obszarów leśnych dla Nadleśnictwa Wołów. Zamówienie polega na dostawie wraz montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów na następujących lokalizacjach:
2. Lokalizacja nr 1: Istniejący maszt antenowy o wysokości 25 m zlokalizowany na dachu siedziby Nadleśnictwa Wołów wraz z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym, ul. Leśna 37, 56-100 Wołów;
3. Lokalizacja nr 2: Wieża przeciwpożarowa betonowa w Leśnictwie Wrzosy o wysokości 34 m zlokalizowana na działce nr 397/127, obręb ew. Rudno, gm. Wołów, pow. wołowski, woj. dolnośląskie;
4. Lokalizacja nr 3: Wieża kratownicowa stalowa w Leśnictwie Wińsko o wysokości 32 m, na działce nr 139, obręb ew. Jakubikowice, gm. Wińsko, pow. wołowski, woj. dolnośląskie,

- dalej jako „Przedmiot Umowy”.

1. Przedmiot Umowy obejmuje także wyposażenie go w licencje do obsługi systemu automatycznej detekcji dymów (typu smoke detection). Sygnał wizyjny i komunikacyjny należy przesyłać w paśmie płatnym (licencjonowanym).
2. Stroną odpowiedzialną za uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji od Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w Warszawie jest Zamawiający. Zamawiający wystąpi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wydanie stosownych pozwoleń i decyzji na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych linii radiowych. Wykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego wypełnienia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych linii radiowych w służbie stałej, który po akceptacji przez Zamawiającego, zostaje złożony celem uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji od UKE na użytkowanie radiolinii przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu, który spełnia wymogi uzyskania pozwolenia i decyzji od Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE na pracę w paśmie licencjonowanym.
3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy, sposób realizacji oraz warunki wykonania Przedmiotu Umowy określają następujące dokumenty:
4. niniejsza Umowa.
5. Specyfikacja Warunków Zamówienia dla Postępowania wraz z załącznikami (dalej „SWZ”),
6. Oferta Wykonawcy złożona w Postępowaniu,

Dokumenty przywołane w pkt 1)-3) powyższej mają rangę hierarchiczną zgodnie z kolejnością przywołania. W odniesieniu do określenia Przedmiotu Umowy dokumenty te należy interpretować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełaniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami nie można ograniczać ani zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, ani zakresu staranności wymaganego Umową.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Ofertą, obowiązującymi przepisami, normami, a także na warunkach ustalonych w SWZ i Umowie. W ramach swojego zobowiązania Wykonawca w szczególności zapewni wykonanie Przedmiotu Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.

**§2**

**Warunki realizacji Przedmiotu Umowy**

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. Przedmiot Umowy oraz poszczególne elementy na niego składające się są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, wcześniej nie używane, zgodne ze złożoną Ofertą oraz posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż.) oraz atesty.

2) Przedmiot Umowy zrealizuje zgodnie z SWZ, w tym załączonym do niej „Studium wizyjności i radiokomunikacji oraz projektem systemu monitoringu w Nadleśnictwie Wołów”, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy,

3) wraz z urządzeniami, dostarczy niezbędne do działania Przedmiotu Umowy elementy dodatkowe (akcesoria), zapewniające właściwą współpracę urządzeń, w szczególności wyposaży urządzenia w instalacje, elementy montażowe i inne urządzenia bądź materiały niezbędne do prawidłowego działania poszczególnych urządzeń Przedmiotu Umowy,

1. zapewni nadzór techniczny nad realizacją Przedmiotu Umowy oraz nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
2. ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w czasie wykonywania prac montażowych,
3. dokona na własny koszt niezbędnych pomiarów łączności i wizyjności pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami wskazanymi w §1 ust. 1 i dostarczy Zamawiającemu we wskazanym terminie przed dokonaniem odbioru końcowego,
4. ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy i zobowiązuje się do usunięci ich na własny koszt,
5. zapewni w okresie gwarancji jakości pełny i nieodpłatny serwis gwarancyjny, zgodnie z kartą gwarancyjną zamontowanych urządzeń,
6. po zakończeniu montażu uporządkuje teren prac montażowych, pozostawiając go w stanie nieuszkodzonym oraz przekaże go Zamawiającemu,
7. zobowiązuje się do utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w sposób bezpieczny dla środowiska (gromadzenie ich w sposób selektywny i odprowadzenie na składowisko odpadów), ewentualne odpady niebezpieczne przekaże na własny koszt specjalistycznej firmie zajmującej się unieszkodliwianiem tego typu odpadów; zapewni na czas wykonania Przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko właściwe kontenery lub pojemniki na odpady oraz usunie je wraz z zawartością najpóźniej do dnia końcowego odbioru Przedmiotu umowy,
8. zapewni właściwe oznakowania terenu prowadzonych prac, o ile przepisy tego wymagają.
9. poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem Przedmiotu Umowy,
10. przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie eksploatacji, serwisu i konserwacji Przedmiotu Umowy i urządzeń wchodzących w jego skład,
11. będzie współpracował z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy,
12. zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, zabezpieczy znajdujące się na terenie montażu materiały przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, z należytą starannością wymaganą od osoby zawodowo trudniącej się realizacją tożsamych z Przedmiotem Umowy zamówień, a przy realizacji zamówienia zobowiązuje się stosować do zaleceń Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy i świadczeń z nim związanych z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami technicznymi i w terminie określonym w Umowie.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów   
   i urządzeń do wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady.
4. Zastosowane materiały powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż.), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 zostaną dostarczone Zamawiającemu na jego pisemne żądanie i w terminie przez niego wskazanym.
6. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:

1) sytuacji finansowej i zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy zakresu rzeczowego;

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działań Podwykonawców, jak za własne.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych prac wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy.

**§3**

**Termin wykonania zamówienia**

1. Przedmiot Umowy musi zostać wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania Przedmiotu Umowy niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

**§4**

**Odbiory**

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do końcowego odbioru Przedmiotu Umowy. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do końcowego odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą Przedmiotu umowy, na którą składają się: m.in. dokumentacja dostawy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Przedmiotu Umowy, protokoły prób i sprawdzeń łączności i wizyjności, karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń, instrukcje urządzeń w języku polskim, protokoły z przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy w terminie do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru dostaw przez Wykonawcę. O terminie i miejscu końcowego odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.

3. Odbioru Przedmiotu Umowy, dokona komisja odbiorowa, w której znajdą się przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, pod warunkiem wykonania następujących działań, składających się na czynności odbiorowe:

1. zweryfikowania kompletności i zgodności z Umową wszystkich dostarczonych urządzeń i innych elementów Przedmiotu Umowy,
2. zweryfikowania przez Przedstawicieli Zamawiającego kompletności i zgodności z Umową wszystkich dokumentów złożonych przez Wykonawcę,
3. zweryfikowaniu poprawności działania Przedmiotu Umowy poprzez przeprowadzenie prób technicznych i uruchomienia wszystkich urządzeń z wytycznymi zawartymi w SWZ, oraz stwierdzeniu bezusterkowego wykonania Przedmiotu Umowy,
4. W przypadku, gdy w Przedmiocie Umowy ujawnione zostaną wady, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia Przedmiotu Umowy, do czasu usunięcia wad, bądź dostarczenia Przedmiotu Umowy (bądź poszczególnych jego elementów) wolnego od wad (z konsekwencjami opóźnienia dostarczenia Przedmiotu Umowy).
5. Materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Strony postanawiają, że z przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu Przedmiotu Umowy będzie spisany protokół zawierający w szczególności:
7. oznaczenie osób uczestniczących w przekazaniu,
8. wymienienie dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,
9. wymienienie ujawnionych wad oraz termin ich usunięcia lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,
10. datę przekazania,
11. podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz osób uczestniczących w przekazaniu.
12. Za datę realizacji Przedmiotu Umowy w całości przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad bądź dostarczenia Przedmiotu Umowy (bądź poszczególnych jego elementów) wolnego od wad.
14. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od daty ich stwierdzenia, w przypadku wad istotnych, natomiast jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają używanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność Przedmiotu Umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości i użyteczności ocenionej przez Zamawiającego z uwzględnieniem istniejących wad.
15. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi, będzie każdorazowo wyznaczany przez Zamawiającego.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

12. Z czynności odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem rękojmi zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

13. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru Przedmiotu Umowy przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

**§5**

**Obowiązki stron**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. przekazanie niezbędnej do wykonania Przedmiotu Umowy dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ w dniu zawarcia Umowy,
3. wyznaczenie terminu odbioru robót w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Przedmiotu Umowy,
4. terminowej zapłaty wynagrodzenia,
5. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000 zł.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.
7. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 3, Zamawiający wedle swojego wyboru może:
8. odstąpić od niniejszej umowy w terminie 10 dni od dnia powzięcia informacji o niedopełnieniu obowiązku przez wykonawcę,
9. ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§6**

**Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności**

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości:

**netto: …………………………………………….……………………………….zł,**

słownie: …………………………………………………………………………………..zł,

**podatek VAT ….% w wysokości …………………….………………………zł**,

słownie: …………………………………………………………………………………..zł,

**co łącznie stanowi kwotę brutto: ………………….……………………..…zł,**

słownie: …………………………………………………………………………………..zł.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
2. wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego;
3. wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca dostaw i ich otoczenia;
4. wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy;
5. wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów w trakcie wykonywania Umowy;
6. wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, która obejmuje m.in. dokumentację dostawy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Przedmiotu umowy, protokoły prób i sprawdzeń łączności i wizyjności, karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń, instrukcje urządzeń w języku polskim, protokoły z przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego;
7. wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem dostaw.
8. Podstawą płatności będzie faktura VAT obejmująca wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
9. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli Stron Umowy protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy, po jego wykonaniu oraz przeszkoleniu z obsługi Przedmiotu Umowy wskazanych przez Zamawiającego osób.
10. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, na konto bankowe wskazane na fakturze.
12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
13. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z póżn. zm.).
14. Wykonawca zobowiązany jest do podania rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej Umowy, na każdej wystawionej fakturze i za każdym razem zobowiązany zapewnić, że podany rachunek spełnia wymagania, o których mowa w ust. 9.
15. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 10, tj. nie jest zawarty w białej liście podatników VAT, to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do czasu:
16. wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie Zamawiającego; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z fakturą (umową), a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie 15 dni od dnia wpisania rachunku do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania o tym Zamawiającego.
17. otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z Umową i liczony od dnia dostarczenia korekty faktury, a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie tego terminu.
18. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
19. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy   
    w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
20. Za datę zapłaty faktury strony uznają dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi obciążenia konta na rzecz Wykonawcy.
21. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
22. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego tj. Nadleśnictwo Wołów, ul. Leśna 37, 56-100 Wołów.
23. Wykonawca może wystawić ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm. - „Ustawa o Fakturowaniu”).
24. W przypadku wystawiania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 16, Wykonawca jest zobowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”).
25. Wystawiona przez wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer umowy, której dotyczy.
26. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: PGL LP Nadleśnictwo Wołów.
27. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 18 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznania się z jej treścią.

**§7**

**Porozumiewania się stron**

1. Wszelka korespondencja będzie przekazywana pomiędzy Stronami na adresy wskazane w komparycji Umowy.

2. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o zmianach adresów swoich siedzib. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres wskazany w komparycji Umowy lub adres, wskazany drugiej Stronie będzie uważana za dostarczoną.

3. Przedstawicielem Zamawiającego tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony Zamawiającego jest:

…………, tel. ………., e-mail: ……………...

4. Przedstawiciel Wykonawcy tj. osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest:

…………, tel. ………., e-mail: ……………...

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 nie będzie stanowić zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej.

6. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 nie będzie stanowić zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy w formie pisemnej.

**§8**

**Kary umowne**

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do zapłaty, następujących kar umownych:
2. w przypadku odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1,
3. w przypadku odstąpienia od Umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% części wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 należnej za niewykonaną część Przedmiotu Umowy, ustalonej na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty Wykonawcy.
4. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary naliczone do dnia odstąpienia od umowy są należne niezależnie od kary za odstąpienie.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i okolicznościach :

1. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w całości z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1,
2. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% części wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 należnej za niewykonaną część Przedmiotu Umowy, ustalonej na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty Wykonawcy.

5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy równowartości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1.

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne,   
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.

7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy, z innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym, lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§9**

**Odstąpienie od umowy**

Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa lub z innych postanowień Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca:

1. wykonuje Przedmiot Umowy, w tym poszczególne czynności wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywiązuje się należycie z Umowy,
2. tak dalece opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, że istnieje uzasadniona obawa, iż nie wykona go w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z Umową, w tym z załączoną do niej SWZ
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w  szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
5. W przypadku częściowego niewykonania lub niewłaściwego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie części niewykonanej lub niewłaściwie wykonanej. takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do należycie wykonanego zakresu Przedmiot Umowy, które zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty Wykonawcy.
6. Odstąpienie od Umowy nie wywołuje skutków w zakresie obowiązywania zapisów Umowy w zakresie gwarancji, rękojmi oraz kar umownych.
7. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 1 Zamawiającym może, wg własnego wyboru od umowy odstąpić bądź powierzyć wykonanie robót innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu (wykonawstwo zastępcze).
8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 może być złożone w terminie 10 dni od powzięcia informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności
9. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca jest obowiązany do:

1) sporządzenia, przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji wykonania Przedmiotu Umowy na dzień odstąpienia;

2) zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie Umowy;

3) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac.

8. Odstąpienie od umowy zarówno na podstawie jej postanowień, jak również przepisów prawa będzie odnosiło skutek w stosunku do niezrealizowanej części umowy, tj. będzie miało tzw. skutek *ex nunc*.

**§10**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez wad, które by pomniejszyły wartość dostaw lub uczyniły Przedmiot Umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot Umowy na okres ……… miesięcy. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje zarówno funkcjonowanie Przedmiotu Umowy jako całości, jak i wszystkich wchodzących w jego skład urządzeń, materiałów, instalacji oraz wszystkich wykonanych przez Wykonawcę prac.

3. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gwarancję producenta na okres nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. **Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji jakości.**

5.Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt przeglądów i napraw serwisowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach producentów zastosowanych urządzeń.

6. Jeżeli w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości ujawnione zostaną wady, Wykonawca usunie je na własny koszt w  terminie wyznaczonym w ust. 8 i 9.

7. Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rękojmi wykonywane będą na koszt i  ryzyko Wykonawcy.

8. W okresie trwania okresu obserwacyjnego tj. w okresie od 01 marca do 31 października Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na miejsce powstania wady w czasie 24 godzin od telefonicznego lub mailowego skutecznego powiadomienia o zgłoszeniu, natomiast usunięcie usterek i wad gwarantuje do 60 godzin od zgłoszenia. Wykonawca umożliwi w **sezonie obserwacyjnym** zgłaszanie wad **telefonicznie w godzinach od 7:00 do 19:00 na nr telefonu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oraz mailowo przez całą dob**ę na adres e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Jeżeli poza okresem obserwacyjnym, Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli wskutek wadliwie wykonanych dostaw wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu, a prace zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

10. Przez skuteczne powiadomienie Wykonawcy o wystąpieniu wad rozumie się nawiązanie kontaktu w jednym z poniższych sposobów:

- nawiązanie rozmowy telefonicznej z przedstawicielami Wykonawcy,

- wysłanie e-maila na podany adres Wykonawcy……………,

oraz potwierdzenie przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia wady poprzez wysłanie e-maila na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany powyżej. Brak potwierdzenia otrzymania zgłoszenia o wadzie w terminie 3 dni od jego otrzymania poczytuje się za skutecznie dokonane powiadomienie.

11. Okres gwarancji jakości dla naprawionego elementu Przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

12. W przypadku, gdy wystąpi konieczność 3-krotnego usunięcia wady tego samego sprzętu, podzespołu urządzenia lub innego elementu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany danego elementu na nowy.

13. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie będzie skutkować utratą praw z gwarancji. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie oraz ich potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Usunięcie wady potwierdza się protokolarnie.

15. Zawarte w Umowie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości uznaje się za równoważne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Dostarczony przez Wykonawcę odrębny dokument gwarancji producenta urządzeń nie może określać warunków i uprawnień sprzecznie lub mniej korzystnie dla Zamawiającego od wynikających z postanowień Umowy oraz stosownych przepisów Kodeksu cywilnego., w szczególności zaś co do okresu udzielonej gwarancji.

**§11**

**Dopuszczalne zmiany umowy**

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
   1. zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku:

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi odpowiednich warunków, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć intensywne opady deszczu, śniegu lub gradu, ujemne temperatury (poniżej 10 stopni C) porywisty wiatr, burze, powodujące w konsekwencji konieczność przerwania dostaw. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas niezbędny do jego wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

b) wystąpienia konieczność wykonania dostaw dodatkowych do wykonania przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas niezbędny do jego wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, do których są zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas niezbędny do jego wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

1. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji (w tym decyzji o na użytkowania pasma licencjonowanego od UKE), zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas niezbędny do jego wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.
2. wystąpienia braku możliwości sprawdzenia działania systemu monitoringu (spowodowany brakiem prądu) w takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia,
3. wystąpienia Siły wyższej (powódź, susze, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas niezbędny do jego wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana   
 przekazuje drugiej stronie wniosek na piśmie za pośrednictwem osób funkcyjnych.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

4. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu   
o zasady określone w niniejszej umowie i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie dostaw lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swoim stanowisku w przedmiocie żądania zmiany Umowy i ewentualnego terminu podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

8. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2. danych teleadresowych,
3. danych rejestrowych.

**§12**

**Dostawy dodatkowe i zamienne**

1. Dostaw dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie może realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
2. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za dostawy dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiającym ewentualnego zakresu tych prac.

**§ 13**

**Wykaz załączników do umowy**

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

* SIWZ wraz z załącznikami
* Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

**§14**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy tj. na kwotę **…………… zł** w formie ……………………………….. .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia przysługujące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
3. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
5. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia, w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną,
6. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego   
   na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości – kwota ta zostanie wrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
7. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów Wykonania Zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy.
8. W przypadku przedłużenia okresu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy lub okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, to w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uzupełnione zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż 14 dni przed upływem ważności obowiązującego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§15**

**Właściwość sądu**

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§16**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy PZP, ustawy Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

2. Stosowanie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 424 z późn. zm.), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,   
z zachowaniem art. 455 PZP.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego.

…………………………………. ……………………………….

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**